| CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO |
| --- |
| OBJETIVO: | Gestionar las actividades, controles y decisiones necesarias para la adquisición de bienes, servicios y obra pública que requiera la Superintendencia de Notariado y Registro, desarrollando los procesos contractuales, a través de la plataforma tecnológica del Secop II y de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) y el debido cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Manual de Contratación de la SNR, aplicando la normativa vigente, con el fin de satisfacer necesidades propias de la gestión institucional. |
| ALCANCE: | Limite Inicial: | Identificar las necesidades dentro del plan anual de adquisiciones | RESPONSABLE: | Dirección Contratación |
|  | Limite Final: | Liquidación del contrato o convenio u orden de compra, cuando aplique, y cierre |  |  |

GLOSARIO DE TÉRMINOS:

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Caducidad | Es la estipulación en virtud de la cual, si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que pueda conducir a su paralización, la Entidad por medio de acto administrativo motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. |
| Cláusula penal | Es una cláusula de naturaleza económica, con carácter reparatorio, que consiste en una estimación anticipada del perjuicio económico que pueda sufrir la entidad por el cumplimiento irregular, tardío o incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del contratista; fijada predeterminadamente y sólo puede ejercerse si ha sido pactada de mutuo acuerdo en ejercicio de la autonomía de la voluntad. Se hace efectiva por la declaración de incumplimiento o caducidad del contrato, mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. |
| Debido proceso | Es un principio legal y constitucional según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente al a las autoridades administrativas o judiciales |
| Acta de seguimiento | Documento administrativo que refleja la información básica recaudada a través de las audiencias de seguimiento, compromisos adquiridos para optimizar la ejecución de las obligaciones contractuales y gestiones adelantadas por la coordinación del grupo para tal fin. |
| Audiencia de seguimiento | Espacio de reunión presencial o virtual, donde el contratista e interventoría informan sobre el avance de ejecución, desarrollo de actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contratado, así como las dificultades o irregularidades advertidas en el desarrollo del mismo, para que a través de un ambiente de concertación, se adopten medidas preventivas frente a alertas tempranas |
| Adición | La adición en los contratos se celebra cuando se requiere aumentar el valor en razón de la incorporación de una o varias obligaciones, ítems o productos, actividades que necesariamente, deben requerirse para el adecuado cumplimiento del objeto contratado. |
| Modificaciones de mutuo acuerdo | Es un acuerdo que celebran las partes para aclarar, agregar o suprimir una o algunas de las cláusulas estipuladas inicialmente en el contrato y/o en sus anexos |
| Modificaciones unilaterales | Las que son necesarias durante la ejecución del contrato con el fin de evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se debe satisfacer con el contrato, cuando previamente no se pudo llegar a acuerdos con el contratista |
| Prórroga | Consiste en la modificación del plazo de ejecución originalmente acordado en el contrato. |
| Suspensión | Es el congelamiento e interrupción de las actividades tanto del contratista como del contratante cuando se presenten situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, que impiden la ejecución del mismo |
| Acta terminación y liquidación anticipada | Es el documento suscrito por el Ordenador del Gasto y el Contratista en el cual se deja constancia de la terminación y liquidación del contrato en forma anticipada y en el cual se constituye el balance final o ajuste de cuentas, con miras a finiquitar de una vez por toda la relación jurídica obligacional |
| PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS | ENTRADA | ACTIVIDAD | CONTROL | SALIDA | CLIENTE Y PARTES INTERESADAS |
| INTERNO | EXTERNO |  | 1.PLANEAR |  |  | INTERNO | EXTERNO |
| Procesos SNR | Colombia Compra Eficiente Banco Mundial | Plan Nacional de Desarrollo Plan Estratégico Institucional Registro Presupuestal Hacienda Pólizas Informes de supervisión Lineamientos Normativos y presupuestales Directrices, Leyes, Planes, Programas, Informes Auditorías Manual de contratación | Diagnosticar estado del proceso. Formular el Plan anual de gestión para el macroproceso. Identificar las necesidades de bienes, servicios u obras de las áreas, incluidas en el Plan Anual de Adquisiciones Establecer la modalidad de selección para la adquisición de los bienes, servicios y obra pública requeridos. Participar en la aprobación y modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones. Determinar las cuantías para la vigencia y con ello establecer las modalidades de selección para la adquisición de los bienes, servicios y obra pública Identificar y actualizar la normatividad vigente para la gestión contractual de la Entidad. Identificar, analizar y evaluar los Riesgos del proceso Riesgos de corrupción. | Los planes de mejoramiento anteriores para verificar si se cumplen con las acciones establecidas. Plan de gestión anterior Comparativos de la normatividad (normograma). | DOFA Plan anual de gestión Plan Anual de Adquisiciones (transversal) | Los procesos de la SNR Contratistas Comité de Contratación Control interno de Gestión. | Entes de control. |

| PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS | ENTRADA | ACTIVIDAD | CONTROL | SALIDA | CLIENTE Y PARTES INTERESADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERNO | EXTERNO |  | 2.HACER |  |  | INTERNO | EXTERNO |
| Los procesos de la SNR Contratistas | Colombia Compra Eficiente | DOFA Plan anual de gestión Plan anual de adquisiciones Determinar las cuantías para la vigencia Normograma | Desarrollar las actividades propias de los procedimientos: Revisión de estudios previos para contratar. Verificar que las necesidades de bienes y servicios de todas las áreas solicitantes, se encuentren incluidas en el Plan Anual de Adquisiciones Registrar y publicar la información contractual en las plataformas tecnológicas del Secop II. Adelantar las etapas de contratación requeridas según la modalidad que aplique. Elaborar los contratos o convenios según la modalidad de selección. Administrar los documentos electrónicos de los diferentes contratos o convenios. Acompañamiento permanente a los supervisores de los contratos y convenios Soporte y acompañamiento en la liquidación del contrato o convenio. | Check List de la información ingresada al SECOP II. Formatos asociados al proceso. Aprobaciones del flujo. Plataforma SECOP II. Designación del supervisor y/o interventor. | Contrato perfeccionado, legalizado y terminado. Adiciones, prorrogas, modificaciones, actos administrativos o actas en caso de requerirse. Acta de liquidación. | Procesos SNR. Supervisores y/o interventores. Oficina Control Interno de Gestión. | Contraloría General. Ministerio de Justicia. Congreso de la República Procuraduría General Veedurías |

| PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS | ENTRADA | ACTIVIDAD | CONTROL | SALIDA | CLIENTE Y PARTES INTERESADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERNO | EXTERNO |  | 3.VERIFICAR |  |  | INTERNO | EXTERNO |
| Todos los procesos se la SNR. | Entes de control | Contrato perfeccionado, legalizado y terminado. Adiciones, prorrogas, modificaciones, actos administrativos o actas en caso de requerirse. Acta de liquidación. Indicadores de gestión. Actas de decisiones de comités. Correos electrónicos a gerentes de proyecto. Informes de seguimiento de indicadores y riesgos. Informes de control y seguimiento contractual. | Verificar el cumplimiento de los requisitos y lineamientos establecidos en el manual de contratación, los procedimientos y la normatividad vigente. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones. Realizar seguimiento al cumplimiento de los objetos contractuales. Realizar evaluación a la ejecución e indicadores del proceso contractual. Administración de riesgos e indicadores del proceso Seguimiento a las acciones de planes de mejoramiento anteriores. | Seguimiento a las evidencias de cumplimiento contractual a través de la plataforma Secop II. Elaboración de informes de supervisión. Reuniones periódicas de control y seguimiento contractual con contratistas y supervisores. | Indicadores de gestión. Actas de decisiones de comités. Correos electrónicos a gerentes de proyecto. Informes de seguimiento de indicadores y riesgos. Informes de control y seguimiento contractual. | Gerentes de proyecto de los procesos SNR Contratistas Supervisores y/o interventores Oficina Control Interno de Gestión. | Contraloría General. Ministerio de Justicia. Congreso de la República Procuraduría General Veedurías. |

| PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS | ENTRADA | ACTIVIDAD | CONTROL | SALIDA | CLIENTE Y PARTES INTERESADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERNO | EXTERNO |  | 4.ACTUAR |  |  | INTERNO | EXTERNO |
| Todos los procesos. |  | Indicadores de gestión. Actas de decisiones de comités. Correos electrónicos a gerentes de proyecto. Informes de seguimiento de indicadores y riesgos. Informes de control y seguimiento contractual. Informes de auditoria | Formulación de acciones de mejoramiento definidas. Efectuar reuniones internas de seguimiento y avance a la contratación. Seguimiento a informes de auditoria | Seguimiento plan anual de adquisiciones. Seguimiento a las acciones preventivas o correctivas. | Plan de mejoramiento. Actas mesas de trabajo. | Proceso contractual | Entes de control |

| RECURSOS |
| --- |
| HUMANOS | INFRAESTRUCTURA | TECNOLÓGICOS | DOCUMENTOS |
|  |  |  | FORMATOS | POLÍTICAS / MANUALES / PLANES / INSTRUCTIVOS / GUIAS |
| Profesionales especializados, universitarios y secretariado. Ver manual de funciones | Puestos de trabajo con condiciones ergonómicas | Equipos de cómputo apropiados. Acceso a internet Sistema Electrónico de Contratación Pública “SECOP” (herramienta de Colombia Compra Eficiente) | Ver listado maestro de documentos del SGC | Ver listado maestro de documentos del SGC |

| REQUISITOS |
| --- |
| NORMATIVOS | LEGALES |
| Ver Matriz de Correlación ISO 9001:2008 A 9001:2015 vs Procesos de la SNR Modelo Integrado de planeación y gestión | Ver Normograma del Proceso |

| MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN |
| --- |
| INDICADORES: | RIESGOS: |
| Ver Indicadores del proceso | Ver Mapa de Riesgo |

| VERSIÓN DE CAMBIOS |
| --- |
| Código: | Versión: | Fecha: | Motivo de la actualización: |
| MP - GNCT - PO - 01 | 2 | 05/05/2021 | Se hace el cambio de proceso de gestión administrativa al nuevo mapa de procesos SNR del nuevo macroproceso gestión contractual. |
| GA – GPCELPC – CP - 05 | 1 | 01/12/2020 |  |

| ELABORACIÓN Y APROBACIÓN |
| --- |
| ELABORÓ | APROBÓ | Vo.Bo Oficina Asesora de Planeación |
| Karen Maykel Guillen Payan Alba Lucia Gómez Gómez | Contratista-Dirección de Contratación Profesional Especializado Grado 22 | Leonel Edgardo Riveros Diaz | Director de Contratación (E) | Ricardo García Ramírez Juan Carlos Torres Rodríguez Ceidy Ortiz Espitia | Jefe Oficina Asesora de Planeación Coordinador Grupo Arquitectura Organizacional Profesional Especializado |
| Fecha: 9-11-2020 | Fecha: 9-11-2020 | Fecha: 01-12-2020 |